|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maxime | Mélanie | Commun |
| Seance1 09/12 | Algo + programme led jardin | Algo+ programme led tel | Montage led tel + dispo + rdv fablab |
| Seance2 16/12 | Montage led jardin + test+ réglage des problèmes | Programme reconnaissance vocal + algo + montage |  |
| Seance3 06/01 | Réglage des problèmes +  Algo/programme porte couloir | Réglage des problèmes + algo/programme alarme incendie |  |
| Seance4 13/01 | Montage porte couloir + test + réglage des problèmes | Montage alarme incendie+ test + réglage des problèmes |  |
| Seance5 05/02 | Algo/programme porte garage + montage porte garage | Algo + programme porte d’entrée |  |
| Seance6 12/02 | Design de la maison + aide potentielle porte d’entrée | Montage porte d’entrée + test + réglage des problèmes |  |
| Seance7 19/02 |  |  | Rapport de projet |
| Seance8 04/03 |  |  | Préparation orale |