|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maxime | Mélanie | Commun |
| Seance1 02/12 | Algo + programme led jardin | Algo+ programme led tel | Montage led tel + vérification du matériel dispo + rdv fablab |
| Seance2 09/12 |  |  | maquette |
| Seance3 16/12 | Montage led jardin + test+ réglage des problèmes | Programme reconnaissance vocal + algo + montage |  |
| Seance4 06/01 | algo/programme porte garage + montage porte garage | Réglage des problèmes + algo/programme alarme incendie |  |
| Seance5 13/01 | Réglage des problèmes +  Algo/programme porte couloir | Montage alarme incendie+ test + réglage des problèmes |  |
| Seance6 05/02 | Montage porte couloir + test + réglage des problèmes | Algo + programme porte d’entrée |  |
| Seance7 12/02 | Design de la maison + aide potentielle porte d’entrée | Montage porte d’entrée + test + réglage des problèmes |  |
| Seance8 19/02 |  |  | Rapport de projet |
| Seance9 04/03 |  |  | Préparation de l’oral |